Proyecto II

Actividad Integradora

Producto Final U3

Deisy Acosta Ham

Carlos Auner Medina Montejano

Coral Alejandra Bory Duarte

Oscar David Hernandez Reyna

Licenciatura en Desarrollo de Sistemas Web

2021 A

# Reporte.

## Fases de los Sprints.

### Sprint 1.

Burndown Chart.

Reporte de Sprint.

Como se ve en las imágenes, en el sprint 1 se completó sólo una tarea de las agendadas, el resto se movieron a los sprints siguientes para llevar mejor acomodo de las tareas.

En este sprint solo se logra un avance de 3 puntos de historia.

### Sprint 2.

Burndown Chart.

Reporte de Sprint.

Como se ve en las imágenes, en el sprint 2 se completó 2 de 3 tareas, la historia AJ-8 se mueve al sprint 3.

En este sprint se logra un avance de 7 puntos de historia.

### Sprint 3.

Burndown Chart.

Reporte de Sprint.

Como se observa, el sprint 3 es completado en su totalidad.

Se avanzó 12 puntos con las tareas correspondientes.

### Calendario.

Dentro de los ajustes del calendario se puede observar que las fechas del sprint 3 cambió por un día, esto para ajustarnos a las fechas de entregas. El resto de las reuniones y planeación continuó acorde a lo planeado.

### Backlog después de 3 sprints...

## GitHub.

https://github.com/oscardavid10/AprendeJugando.github.io

Visualización del prototipo del sitio: https://oscardavid10.github.io/AprendeJugando.github.io/

Referencias:

Luque, Andres. (15 may. 2016). Ejercicio Product Backlog y Sprint Backlog. [Archivo de video].  Recuperado de https://youtu.be/ySJMHCI-8Uo

CECyT Digital Harbor. (6 abr. 2018). El Sprint Backlog. [Archivo de video].   Recuperado de https://youtu.be/fztgMv5Gl8k

Academia Join. (27/05/2015). Scrum Ejemplo Practico de la Planeación del Sprint. [Archivo de video].  Recuperado de https://youtu.be/BNCDcGqYNwk